PROJECT BRIEF

Hệ Thống Quản Lý & Phân Loại Khách Hàng / Đại Lý

# 1. Giới thiệu

## 1.1. Mục đích

Tài liệu này là bản mô tả tổng quan (Project Brief) cho dự án "Hệ thống Quản lý & Phân loại Khách hàng / Đại lý". Tài liệu được biên soạn nhằm giúp tất cả các bên liên quan (chủ dự án, đội phát triển, đội kinh doanh) có cùng một hiểu biết thống nhất về mục tiêu, phạm vi, chức năng, dữ liệu và luồng hoạt động của hệ thống. Tài liệu cũng đóng vai trò làm cơ sở để đánh giá, nghiệm thu sản phẩm và làm nền tảng cho các tài liệu kỹ thuật chi tiết hơn trong tương lai.

## 1.2. Bối cảnh

ADG là doanh nghiệp sản xuất và phân phối vật liệu xây dựng (nhôm, cửa cuốn, nội thất tổng hợp) với mạng lưới hàng chục nghìn khách hàng trải dài từ Miền Bắc đến Miền Nam. Hiện tại, dữ liệu khách hàng đang được quản lý phân tán trên nhiều file Excel rời rạc bởi nhiều nhân viên kinh doanh (sales) khác nhau. Mỗi sales tự giữ một bản dữ liệu của riêng mình, dẫn đến tình trạng thông tin bị trùng lặp, không đồng nhất, và không có cái nhìn toàn cảnh từ cấp quản lý.

Một vấn đề nghiêm trọng nữa là không có tiêu chí phân loại khoa học. Việc phân tích phân khúc khách hàng gần như bất khả thi. Công ty không thể trả lời được câu hỏi cơ bản nhất: trong 15 nghìn khách hàng, ai là đại lý tiềm năng đáng đầu tư nguồn lực, ai là khách vãng lai có thể bỏ qua.

Ngoài ra, không có hệ thống ghi nhận lịch sử thay đổi, nên khi một thông tin bị sửa sai, không ai biết ai đã sửa, sửa lúc nào, và giá trị cũ là gì.

Dự án ADG Dealer ra đời để giải quyết trọn vẹn các vấn đề trên. Hệ thống tập trung hóa toàn bộ dữ liệu khách hàng vào một nền tảng web duy nhất, gán mã định danh bất biến cho mỗi khách hàng, tự động chấm điểm và phân hạng theo 9 tiêu chí chuyên ngành, và ghi lại mọi thao tác sửa đổi để đảm bảo tính minh bạch và kiểm soát.

# 2. Phạm vi Hệ thống (Scope)

## 2.1. Trong phạm vi (In Scope)

- Quản lý khách hàng: xem danh sách phân trang, tìm kiếm/lọc, thêm mới, chỉnh sửa, xóa mềm/khôi phục, hoàn tác, chỉnh sửa hàng loạt, tìm-thay thế theo cột.

- Mỗi khách hàng có Mã KH duy nhất, cố định và không thay đổi.

- Nhập liệu từ Excel theo template 19 cột chuẩn, có xem trước dữ liệu, kiểm tra trùng số điện thoại, và xử lý trùng.

- Chấm điểm và phân loại khách hàng theo 9 tiêu chí (C1–C9) với trọng số tùy chỉnh, tự động xếp Tier A/B/C/D.

- Hỗ trợ AI (Google Gemini) để phân tích và chấm điểm.

- Dashboard thống kê với chỉ số tổng quan và biểu đồ theo Tier, Tỉnh, Loại khách hàng, Nguồn.

- Xuất dữ liệu ra Excel đa sheet, gồm: dữ liệu khách hàng, nhật ký thay đổi, và tổng hợp dashboard.

- Ghi nhật ký thay đổi cho mọi thao tác: thời gian, hành động, nội dung thay đổi, mã khách hàng liên quan, người thao tác.

## 2.2. Ngoài phạm vi (Out of Scope)

# - Đăng nhập và phân quyền nhiều người dùng.

# - Ứng dụng mobile.

# - Tích hợp Zalo OA hoặc SMS marketing.

# - Kết nối với hệ thống ERP hoặc kế toán.

# - Quy trình phê duyệt (approval workflow).

# - Chatbot tư vấn dựa trên dữ liệu.

# 3. Mô tả Tổng quan

# 3.1. Đối tượng Người dùng

- Nhân viên thu thập thông tin: có trách nhiệm thu thập và tổng hợp dữ liệu, điền vào file excel theo đúng form chuẩn, gửi cho nhân viên vận hành.

- Nhân viên vận hành hệ thống: tiếp nhận file excel dữ liệu, import lên hệ thống, quản lý dữ liệu và truy xuất khi cần.

## 3.2. Luồng Người dùng (User Flow)

Luồng 1: Import dữ liệu từ Excel

- Kéo thả hoặc chọn file .xlsx cần import. File cần đúng form quy định.

- Hệ thống đọc file, map vào 19 trường dữ liệu, đồng thời chuẩn hóa số điện thoại.

- Hệ thống hiển thị preview, kiểm tra trùng SĐT(nếu trùng thì hệ thống bổ sung/ghi đè thông tin vào bản ghi đã có của sđt đó)

- Người dùng bấm Import.

- Hệ thống thêm mới/cập nhật dữ liệu, cấp Mã KH, tính điểm và xếp Tier.

- Hệ thống trả kết quả import.

Luồng 2: Xem và tìm kiếm khách hàng

- Hệ thống hiển thị danh sách dạng bảng, có phân trang.

- Người dùng tìm kiếm theo từ khóa hoặc theo cột cụ thể.

- Người dùng lọc theo các tiêu chí như Loại KH, Khu vực, Tỉnh, Tier, Nguồn.

- Người dùng chuyển trang để xem thêm dữ liệu.

Luồng 3: Sửa thông tin khách hàng

- Người dùng có thể sửa trực tiếp trên bảng hoặc mở form chi tiết để sửa.

- Khi lưu, hệ thống cập nhật dữ liệu, tính lại điểm nếu cần và ghi nhật ký thay đổi.

- Với form chi tiết, người dùng có thể xem đầy đủ thông tin, điểm số và Tier trước khi lưu.

Luồng 4: Sửa hàng loạt và Tìm - Thay thế

- Người dùng chọn nhiều khách hàng cùng lúc để sửa hàng loạt.

- Chọn trường cần sửa và nhập giá trị mới.

- Hệ thống cập nhật đồng thời cho toàn bộ bản ghi đã chọn.

- Với Tìm & Thay thế, người dùng chọn cột, nhập giá trị cũ và giá trị mới.

- Hệ thống thay thế hàng loạt các bản ghi khớp điều kiện và thông báo kết quả.

Luồng 5: Chấm điểm AI cho trường hợp đặc biệt

- Nếu khách hàng có tiêu chí chọn “Khác”, hệ thống đánh dấu là Cần review.

- Người dùng vào trang Cần review để xem danh sách cần xử lý.

- Người dùng gọi AI (Google Gemini) để phân tích và chấm điểm.

- Hệ thống cập nhật điểm, tính lại tổng điểm và Tier.

- Người dùng có thể sửa tay nếu cần và đánh dấu hoàn tất review.

Luồng 6: Export báo cáo Excel

- Người dùng có thể lọc dữ liệu trước khi export hoặc export toàn bộ.

- Người dùng bấm Export Excel.

- Hệ thống xuất file Excel gồm 3 sheet: Dữ liệu khách hàng / Nhật ký thay đổi / Tổng hợp.

- File được tự động tải về máy người dùng.

Luồng 7: Cấu hình trọng số chấm điểm

- Hệ thống hiển thị 9 tiêu chí C1–C9 và trọng số tương ứng.

- Người dùng điều chỉnh trọng số, tổng trọng số phải bằng 100%.

- Người dùng bấm Lưu trọng số.

- Hệ thống lưu cấu hình mới, tính lại điểm và Tier cho toàn bộ khách hàng, đồng thời ghi nhật ký thay đổi.

# 4. Đặc tả Yêu cầu

## 4.1. Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

FR-01: Hệ thống phải cho phép hiển thị danh sách khách hàng dưới dạng bảng phân trang với tối đa 50 bản ghi mỗi trang, sắp xếp theo thứ tự ID tăng dần.

FR-02: Hệ thống phải cho phép tìm kiếm khách hàng theo từ khóa trên nhiều cột (Mã KH, Họ tên, SĐT, Tên công ty, Tỉnh) hoặc giới hạn tìm kiếm trên một cột cụ thể do người dùng chọn. Kết quả tìm kiếm phải phản hồi trong vòng 300 mili giây sau khi người dùng ngừng gõ (debounce).

FR-03: Hệ thống phải cho phép lọc nhanh khách hàng theo 5 tiêu chí: Loại KH, Khu vực, Tỉnh, Tier, và Nguồn. Danh sách giá trị trong mỗi bộ lọc phải được trích xuất tự động từ dữ liệu thực tế trong database.

FR-04: Hệ thống phải cho phép thêm mới khách hàng qua form gồm 19 trường input. Khi lưu, hệ thống tự động sinh Mã KH duy nhất theo format KH-XXXXX (ví dụ KH-00001) và tự động chấm điểm C1-C9 dựa trên dữ liệu vừa nhập.

FR-05: Hệ thống phải cho phép sửa thông tin khách hàng theo hai cách: sửa trực tiếp trên bảng bằng double-click (inline editing) và sửa qua form chi tiết dạng popup modal. Sau khi sửa, hệ thống phải tự tính lại điểm scoring và ghi log thay đổi.

FR-06: Hệ thống phải hỗ trợ xóa mềm (soft delete). Khách hàng bị xóa không bị mất khỏi database mà chỉ bị ẩn khỏi danh sách chính. Khách hàng đã xóa phải có thể được xem trên trang "KH đã xóa" và khôi phục lại trạng thái hoạt động.

FR-07: Hệ thống phải cho phép sửa hàng loạt (batch edit), tức là chọn nhiều khách hàng cùng lúc và thay đổi giá trị một trường cho tất cả các khách hàng đã chọn.

FR-08: Hệ thống phải có chức năng Tìm và Thay thế, cho phép đổi tất cả các bản ghi có một giá trị cụ thể trong một cột sang giá trị mới.

FR-9: Hệ thống phải cho phép import dữ liệu từ file Excel (.xlsx). Quá trình import gồm 3 bước: upload file, xem trước dữ liệu (preview), và xác nhận import. Hệ thống phải tự phát hiện dòng header trong file Excel.

FR-10: Khi import, hệ thống phải kiểm tra trùng lặp dựa trên Số Điện Thoại (SĐT). SĐT là tiêu chí duy nhất để xác định hai bản ghi thuộc về cùng một khách hàng.

FR-11: Khi import lần đầu từ database trống, thứ tự các bản ghi trên web phải giữ nguyên 100 phần trăm so với thứ tự trong file Excel gốc.

FR-12: Mã Khách hàng (ma_kh) phải là duy nhất, bất biến, và được sinh tự động theo format KH-XXXXX. Mã này không được thay đổi trong bất kỳ trường hợp nào: sửa thông tin, đổi loại KH, đổi khu vực, hay import đè.

FR-13: Hệ thống phải tự động chấm điểm C1-C9 cho mỗi khách hàng dựa trên 9 trường scoring input. Mỗi tiêu chí cho điểm 0, 1, hoặc 2. Tổng điểm (c_score) được tính bằng tổng của điểm từng tiêu chí nhân trọng số tương ứng, sau đó nhân 50 để quy về thang 100. Tier được phân hạng: A từ 75 điểm trở lên, B từ 50 đến 74, C từ 30 đến 49, D dưới 30.

FR-14: Khi khách hàng chọn giá trị "Khác" ở bất kỳ tiêu chí Dropdown nào (C2, C3, C4, C5, C7, C8), hệ thống phải đánh dấu khách hàng đó là "Cần review" và hiển thị trên trang Review. Trang Review phải tự động gọi AI Gemini để chấm điểm tự động dựa trên nội dung Thông Tin Chi Tiết.

FR-15: Hệ thống phải cho phép sửa điểm AI thủ công trong trường hợp kết quả AI chưa chính xác.

FR-16: Trọng số 9 tiêu chí phải có thể tùy chỉnh qua trang Cấu hình. Tổng trọng số phải bằng 100 phần trăm. Khi lưu trọng số mới, hệ thống phải tự tính lại c_score và Tier cho toàn bộ khách hàng.

FR-17: Hệ thống phải cung cấp trang Dashboard với 4 thẻ thống kê (tổng KH, có scoring, cần review, số khu vực) và 4 biểu đồ trực quan (phân bổ Tier, Top 10 Tỉnh, theo Loại KH, theo Nguồn).

FR-18: Hệ thống phải cho phép export dữ liệu ra file Excel (.xlsx) đa sheet với định dạng chuyên nghiệp (có header màu, freeze pane, Tier color-coded). Export phải hỗ trợ áp dụng bộ lọc trước khi xuất.

FR-19: Mọi thao tác trên hệ thống (thêm, sửa, xóa, import, undo, AI scoring, đổi trọng số, export) phải được ghi lại trong nhật ký thay đổi, bao gồm thời gian, loại hành động, chi tiết, mã KH, tên KH, và người thao tác. Thời gian hiển thị theo múi giờ Việt Nam (GMT+7).

## 4.2. Yêu cầu phi chức năng

NFR-01 Hiệu năng. Hệ thống phải xử lý được import file Excel chứa tới hàng chục nghìn dòng trong một lần mà không bị lỗi timeout hoặc crash. Trang danh sách khách hàng phải load dưới 2 giây cho mỗi trang 50 bản ghi.

NFR-02 Tính toàn vẹn dữ liệu. Mã KH phải là duy nhất tuyệt đối (ràng buộc UNIQUE trong database). SĐT đã chuẩn hóa phải giữ nguyên format xuyên suốt hệ thống. Không được mất dữ liệu khi xóa (chỉ soft delete).

NFR-03 Khả năng sử dụng. Giao diện phải trực quan, không cần đào tạo, sử dụng được ngay trên trình duyệt. Font chữ Inter dễ đọc, layout sidebar cố định bên trái giúp điều hướng nhanh.

NFR-04 Khả năng mở rộng. Cấu trúc code phải tách biệt rõ ràng giữa các tầng (routes, services, database) để dễ dàng bổ sung chức năng mới. Hệ thống scoring có thể tùy chỉnh trọng số mà không cần sửa code.

NFR-05 Bảo mật cơ bản. API key (Gemini) phải được lưu trong file .env, không hard-code trong mã nguồn. Hệ thống giới hạn kích thước file upload tối đa 50MB.

NFR-06 Tương thích. Hệ thống phải hoạt động trên các trình duyệt hiện đại (Chrome, Firefox, Edge). File Excel import và export phải tương thích với Microsoft Excel và Google Sheets.

5. Từ điển Dữ liệu Khách hàng

- Mục đích:

+ Mô tả ý nghĩa nghiệp vụ của từng trường dữ liệu khách hàng/đại lý trong hệ thống.

+ Dùng để đội sales, quản lý và triển khai cùng hiểu thống nhất.

+ Đây là mô tả ở góc nhìn dữ liệu kinh doanh, không phải tài liệu thiết kế database. 5.1. Nhóm 1 - Thông tin cơ bản

- Mã Khách Hàng (ma_kh)

+ Là mã định danh duy nhất của mỗi khách hàng, ví dụ: KH-00001.

+ Được sinh tự động khi khách hàng được tạo mới trong hệ thống.

+ Không thay đổi trong suốt vòng đời của khách hàng.

+ Dùng để nhận diện duy nhất một khách hàng trên toàn hệ thống.

- Loại KH (loai_kh)

+ Phân loại nghiệp vụ của khách hàng.

+ Ví dụ: Đại lý, Đại lý sản xuất, Đại lý cửa cuốn, Thợ thi công, Xưởng sản xuất, Nhà thầu, Chủ nhà, Tư vấn thiết kế.

+ Dùng để xác định khách hàng thuộc phân khúc nào trong chuỗi giá trị.

+ Có thể thay đổi theo thời gian.

- Tên Công Ty / Đơn Vị (ten_cong_ty)

+ Tên doanh nghiệp, cửa hàng hoặc tên thường gọi của khách hàng.

+ Có thể là tên cá nhân hoặc tên công ty.

+ Là tên hiển thị chính của khách hàng trên giao diện.

- Họ Tên Chủ (ho_ten)

+ Họ tên đầy đủ của chủ cửa hàng hoặc người đại diện liên hệ.

+ Dùng để lưu tên người liên hệ chính.

+ Trong dữ liệu hiện tại có thể còn thiếu ở nhiều bản ghi.

- Số Điện Thoại (sdt)

+ Số điện thoại liên lạc chính của khách hàng.

+ Là tiêu chí chính để kiểm tra trùng lặp khi import dữ liệu.

+ Mỗi khách hàng phải có ít nhất một số điện thoại.

+ SĐT phải là duy nhất trong toàn hệ thống.

+ Nếu có nhiều số, các số được phân tách bằng dấu gạch chéo /.

- Tỉnh (tinh)

+ Tỉnh hoặc thành phố nơi khách hàng hoạt động chính.

+ Dùng để xác định vị trí ở cấp tỉnh/thành.

- Xã (xa)

+ Xã cụ thể của khách hàng.

+ Dùng để xác định vị trí chi tiết hơn trong tỉnh/thành.

- Địa Chỉ (dia_chi)

+ Địa chỉ chi tiết của khách hàng.

+ Có thể bao gồm số nhà, đường, xã/phường hoặc mô tả vị trí cụ thể.

- Nguồn (nguon)

+ Nguồn gốc dữ liệu khách hàng.

+ Có thể là tên sales thu thập hoặc kênh thu thập dữ liệu.

+ Dùng để truy vết khách hàng đến từ đâu.

- Thông Tin Chi Tiết (thong_tin_chi_tiet)

+ Ghi chú tự do về khách hàng.

+ Có thể gồm lịch sử liên hệ, nhu cầu, sản phẩm quan tâm, trao đổi trước đó.

+ Là dữ liệu đầu vào để AI phân tích trong các trường hợp cần chấm điểm tự động.

- Khu Vực (khu_vuc)

+ Vùng miền lớn mà khách hàng thuộc về.

+ Hiện tại dùng để phân chia theo Miền Bắc / Miền Nam.

+ Phục vụ quản lý theo lãnh thổ.

## 5.2. Nhóm 2 - Dữ liệu chấm điểm (C1–C9)

- Mục đích chung:

+ Là dữ liệu đầu vào cho hệ thống chấm điểm và phân loại dealer.

+ Mỗi tiêu chí được chấm theo 3 mức: 0 / 1 / 2.

+ Một số tiêu chí cho phép chọn “Khác” và sẽ cần AI hỗ trợ chấm điểm.

- C1 — Số KH quay lại/năm (so_kh_quay_lai)

+ Đánh giá mức độ bền vững của nguồn khách hàng.

+ 0 điểm: không có hoặc bằng 0.

+ 1 điểm: dưới 50 khách quay lại/năm.

+ 2 điểm: từ 50 khách trở lên.

+ Là tiêu chí có trọng số mặc định cao nhất.

- C2 - Biết lợi nhuận từng đơn (biet_loi_nhuan)

+ Đánh giá khả năng quản lý tài chính và hiệu quả kinh doanh.

+ 0 điểm: không biết lợi nhuận.

+ 1 điểm: biết lợi nhuận nhưng DSO trên 60 ngày.

+ 2 điểm: biết lợi nhuận tốt và DSO không quá 60 ngày.

+ Có thể chọn Khác để AI hỗ trợ chấm.

- C3 - Đội thợ thi công (doi_tho)

+ Đánh giá năng lực quản lý và tổ chức thi công.

+ 0 điểm: không có đội thợ.

+ 1 điểm: có thợ rời theo vụ.

+ 2 điểm: có đội thợ cơ hữu, vận hành ổn.

+ Có thể chọn Khác để AI hỗ trợ chấm.

- C4 - Chính sách BH với khách (chinh_sach_bh)

+ Đánh giá mức độ cam kết bảo hành với khách hàng cuối.

+ 0 điểm: đổ trách nhiệm cho nhà cung cấp.

+ 1 điểm: có bảo hành nhưng phụ thuộc nhà cung cấp.

+ 2 điểm: tự chịu trách nhiệm bảo hành.

+ Có thể chọn Khác để AI hỗ trợ chấm.

- C5 - Mức quan tâm hợp tác (muc_quan_tam)

+ Đánh giá mức độ sẵn sàng hợp tác với ADG.

+ 0 điểm: không muốn thay đổi.

+ 1 điểm: có quan tâm nhưng chưa rõ.

+ 2 điểm: có nhu cầu rõ ràng, có vấn đề cụ thể cần giải quyết.

+ Có thể chọn Khác để AI hỗ trợ chấm.

- C6 - Bán kính KH gọi đến theo km (ban_kinh_km)

+ Đánh giá khả năng kiểm soát địa bàn và mức độ uy tín của dealer.

+ 0 điểm: không có hoặc bằng 0.

+ 1 điểm: dưới 5 km.

+ 2 điểm: từ 5 km trở lên.

- C7 - Cách quản lý data KH (quan_ly_data)

+ Đánh giá mức độ kỷ luật và chuyên nghiệp trong quản lý dữ liệu khách hàng.

+ 0 điểm: không ghi chép.

+ 1 điểm: ghi chép rời rạc.

+ 2 điểm: có hệ thống, có thể truy xuất lịch sử.

+ Có thể chọn Khác để AI hỗ trợ chấm.

- C8 - Kiểm soát mua hàng (kiem_soat_mua_hang)

+ Đánh giá mức độ chủ động trong chuỗi cung ứng.

+ 0 điểm: phụ thuộc nhà cung cấp.

+ 1 điểm: có một vài lựa chọn nhà cung cấp.

+ 2 điểm: chủ động thương lượng và lựa chọn.

+ Có thể chọn Khác để AI hỗ trợ chấm.

- C9 - Số người được giới thiệu (so_nguoi_gioi_thieu)

+ Đánh giá mức độ ảnh hưởng và kết nối trong cộng đồng.

+ 0 điểm: từ 3 người trở xuống.

+ 1 điểm: từ 4 đến 7 người.

+ 2 điểm: trên 7 người.